Prohlídka a  odborný odhad

Ing. Vítězslav Kohout

Volšovská 1217

342 01  SUŠICE

ceny ze dne 10.6.2022 						Vošalík/143			           13.6.2022

Věc: 	OBJEDNÁVKA -  oprava poškozených částí fasády bytového domu č.p. 113 v ul. T. G. Masaryka, Sušice

Předmět objednávky:	stavební práce, oprava fasády

Zdůvodnění:	Během realizace rekonstrukce ulice T. G. Masaryka v Sušici byly poškozeny fasády objektu č.p. 113, který je kulturní památkou. Na vině je zejména vysoká expozice domu vibracím, způsobeným provozem MHD, která byla odkloněna z důvodu neprůjezdnosti ulice T.G.M. a využívala náhradní trasu mezi č.p. 113 a hotelem Svatobor, míjela tak dům o cca metr. Díky nerovnému povrchu vznikaly výrazné otřesy, které fasádu narušily.

Způsob zadání: 	přímá objednávka na základě cenové nabídky – odborného odhadu na základě prohlídky na místě dne 10.6.2022

Místo plnění: 	fasáda bytového domu T. G. Masaryka 113, Sušice II

Termín plnění: 	fasádní práce (omítky) dokončit do 30.8.2022, nátěr dokončit do 30.10.2022

Cena za kompletní

práce a dodávky: 	nejvýše 70 tis Kč bez DPH

dle odborného odhadu na místě ze dne 10.6.2022 s tím, že konečná cena bude stanovena na základě skutečnosti poté, co bude zjištěn nutný rozsah opravy (po otlučení poškozených částí)

Fakturu zhotovitel vystaví po dokončení a předání funkčního díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury nejméně 14 dní.

Záruční podmínky: 	na kompletní dodávku a montáž se poskytuje záruka 24 měsíců, která počíná běžet dnem uhrazení faktury za provedené práce

Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem

_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX