CN ze dne 31.10.2022						      Vošalík/143			            2.11.2022

Alexandr Popp

Klášter 5

335 01  NEPOMUK

Věc: 	OBJEDNÁVKA

D+M měřičů tepla a souvisejících prací

v BD Lerchova 706, Nerudova 1054 a Nerudova 1055, Sušice

úprava instalace měřičů na měřících místech, výměna uzávěrů

Předmět objednávky:	dodávky a montážní práce, spojené s úpravou měření pro bytové domy na adrese Lerchova 706, Nerudova 1054 a Nerudova 1055, Sušice (dle přílohy)

Zdůvodnění:	pravidelná činnost vlastníka tepelného hospodářství, související s omezenou dobou spolehlivosti a certifikace měřidla

Způsob zadání: 	přímá objednávka (práce provede dodavatel, který pro město již měřiče zajišťoval v minulosti, což zaručuje jednotnost řešení)

Místo plnění: 	bytové domy

v ul. Lerchova, č.p. 706,

v ul. Nerudova, č.p. 1054 a 1055, Sušice

Termín plnění: 	zahájení prací neprodleně po dodání materiálu (odhad 6 týdnů), předpokládaná doba realizace 3 týdny

Cena za dodávku

a montáž celkem: 	129.010,- Kč bez DPH

(viz přiložená cenová nabídka ze dne 31.10.2022)

Záruční podmínky: 	na kompletní dodávku a montáž se poskytuje záruka 24 měsíců od uhrazení faktury

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice