Ing. Arch. Irena Jandová, Mgr. Ing. Arch. Karel Janda

Dolní Staňkov 5

3 4 2  0 1    S U Š I C E

IČ: 72255111, DIČ: CZ6906131980

OČP: 10009403826

20190802 ze dne 2. 8. 2019						L. Jandová/142		                       10. 10. 2019

Věc: Objednávka

Stavební akce: Projekt interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 2. 8. 2019, která nedílnou součástí této objednávky a následné fakturace a na základě schválení radou města dne 7. 10. 2019, usnesením č. 660 u vás objednáváme zpracování projektu interiéru informačního centra v prostoru 1 v přízemí domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody takto:

- Projekt bude zpracován ve dvou materiálových variantách možného vybavení (úspornější varianta vybavení, nadstandardní vybavení interiéru)

- Studie interiéru bude zpracována jako vizualizace, či výkresy s uvedením materiálového variantního řešení vybavení a včetně výpisu jednotlivého zařízení a vybavení, na základě kterého bude možné zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele vybavení

- Obě dvě varianty možného vybavení budou předloženy radě města, kde bude rozhodnuto o výběru z předložených variant

- Projekt bude vyhotoven a předložen do 31. 12. 2019

- Do projektu je také třeba uvést možný, předpokládaný termín dodání a montáže vybavení, včetně předpokládaných nákladů na obě dvě varianty

Přípravná fáze								  2.000,00 Kč

Výtvarně – architektonický návrh (dvě varianty)			48.000,00 Kč

Projekt interiéru (dvě varianty)						53.000,00 Kč

Realizační část								  7.000,00 Kč

CELKEM								         110.000,00 Kč

Autorský dozor -  sazba 500,00 Kč/hod.

Naše fakturační údaje:

Město Sušice

se sídlem Městský úřad Sušice, Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

IČ: 00 256 129

DIČ: CZ 00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 5070462/0800

Děkuji.

Lenka Jandová

Investiční technik města