DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 232022

číslo smlouvy objednatele: A-003756-00

uzavřené dne 29.4.2022

na akci:

„Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“

- Objednatel:			Město Sušice

se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO:			00256129

DIČ:			CZ00256129

Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXX

Č. účtu: 		XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“

- Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.

se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko

zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti

IČO: 			64834042

DIČ: 			CZ64834042

Tel.: 			+420 376 571 106

Fax:

Bank. spojení: 		XXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX

Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“

ČLÁNEK I.

Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: XXXXXXXXXX

ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava znění článků smlouvy:

ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla

výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:

V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které zadavatel ani zhotovitel nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 3 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 3.– v rámci změnového listu.

Znění ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet a je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany dohodly, že cena za zhotovení díla činí, dle uzavřené SoD a dle tohoto dodatku č. 3 k SoD:

|  | Kč bez DPH | DPH ve výši 21% | Kč vč. 21% DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle původní SoD | 9.989.975,00 | 2.097.894,75 | 12.087.869,75 |
| Cena dle dodatku č. 1 | 2.678.196,36 | 562.421,24 | 3.240.617,60 |
| Cena dle dodatku č. 2 | 0,- - dodatek řešil pouze posunutí termínu dokončení |
| Cena dle dodatku č. 3 – | 908.730,35 | 190.833,37 | 1.099.563,72 |
| CENA CELKEM - KONEČNÁ | 13.576.901,71 | 2.851.149,36 | 16.428.051,07 |

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, Zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu Objednatele její zvýšení.

4.4. Změnu rozsahu a podoby provádění díla je možné provézt pouze po předchozím uzavřením dodatku k SOD.

4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do

doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).

ČLÁNEK III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, a jejích dodatků č. 1 a 2, která nejsou tímto dodatkem č. 3 měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 9.1.2023, usnesením č. 21.

Přílohy:

1/ změnový list č. 2, vč. rozpočtu pro dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Za objednatele: 						za zhotovitele:

18.1.2023							23.1.2023

…………………………… 					………………………………

Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda

starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.