DOHODA

o zrušení smlouvy č. A-003686-00, ze dne 20.12.2021

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Příkazce: Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129, DIČ: CZ 00256129

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXX

telefonní spojení: +420 376 540 101

dále jen „Příkazce“

a

příkazník: VEJVODA, spol. s r.o.

se sídlem:, Kostelní 364/28, 170 00, Praha 7 - Holešovice

zastoupený: Ing. Václavem Vejvodou a Ing. Janem Vejvodou, jednateli

IČ: 61504815, DIČ: CZ61504815

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „Příkazník“

tuto dohodu o zrušení příkazní smlouvy „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“, č. A-003686-00, ze dne 20. 12. 2021

(dále jako „Dohoda“)

## Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.12.2021 uzavřely příkazní smlouvu „Sportovní hala Sušice – technický dozor stavebníka (TDS)“, č. A-003686-00.

  - Po uzavření Smlouvy nastala událost, mající charakter vyšší moci, vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobila nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, a žádná smluvní strana nemohla důsledky události vyšší moci v době uzavření Smlouvy předvídat a ani tuto situaci ovlivnit.

  - V důsledku Vyšší moci se provedení předmětu díla podle Smlouvy stalo za sjednaných podmínek nemožným. Na základě toho nyní Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o zrušení příkazní smlouvy.

## Předmět Dohody

  - Příkazní smlouva č. A-003686-00, uzavřená dne 20.12.2021 se ruší a to s účinky ke dni uzavření této Dohody.

  - Vypořádání; Smluvní strany se dohodly na vypořádání provedených a dosud neuhrazených prací takto:

Firma VEJVODA, spol. s r.o. nemá vůči příkazci žádné finanční požadavky na vyrovnání ev. provedených prací a služeb.

  - Příkazník prohlašuje, že jeho veškeré nároky vůči Příkazci, vyplývající z Příkazní smlouvy, nebo s touto Smlouvou související, jsou tímto vypořádány, a Příkazník jiné nároky (např. smluvní pokuty, náhrada škody, aj.) vůči Příkazci nemá a nebude se vůči Příkazci žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

  - Příkazce prohlašuje, že vůči Příkazníkovi nemá žádné neuspokojené, uplatněné, či neuplatněné nároky, vyplývající z Příkazní smlouvy, nebo se Smlouvou související (např. smluvní pokuty, náhrada škody, apod.) a nebude se vůči Příkazníkovi žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

## Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a vyslovují s ní souhlas. Zároveň prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

  - Tato Dohoda je uzavřena elektronicky a podepsána v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  - Uzavření této Dohody schválila rada města Sušice dne 6.3.2023, usnesením č. 171.

za Příkazce:

10.3.2023

..............................................................

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

za Příkazníka:

16.3.2023 					17.3.2023

.............................................................. 		……………………………………..

Ing. Václav Vejvoda, jednatel 			Ing. Jan Vejvoda, jednatel