Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO č. A – 003609 - 00

Uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Stavební úpravy objektu čp. 260 Nádražní ulice Sušice na bytový dům včetně venkovních úprav a napojení na inženýrské sítě“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice

se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO:                                       	00256129

DIČ :                                     	CZ00256129

zastoupené starostou města  Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu:				5070112/0800

E-mail:				podatelna@mususice.cz

Tel.:					376 540 111

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel :			EGF spol. s r.o.

# se sídlem				Na Tržišti 862, 342 01 Sušice

# IČO :					00871192

# DIČ :					CZ 00871192

# Zastoupený				Ing. arch. Václav Franěk, jednatel

# Společnost zapsána u:		Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 5019

# Bankovní spojení:			KB Sušice

# Číslo účtu:				33906351/0100

# E-mail:				franek@egf.cz

# Tel.:					+420 602 333 762

(dále jen zhotovitel)

Podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A – 003609 – 00 slouží cenová nabídka 03/2023 ze dne 17. 3. 2023 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek č. V. PŘEDMĚT DÍLA, článek VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a článek č. VII. CENA DÍLA takto:

V. PŘEDMĚT DÍLA  A TERMÍN PŘEDÁNÍ

- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (podklad pro výběrové řízení) – PD stavební část, voda, kanalizace, vytápění, elektro, výkaz výměr a kontrolní rozpočet (PD bude předána v 6 x paré včetně PD v elektronické podobě)

- výkon technického dozoru stavebníka

- výkon autorského dozoru

- inženýrská činnost po dokončení stavby

VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ

Předmět díla v rozsahu bodu a) bude objednateli předložen do 30. 4. 2023 k první kontrole. Objednatel prostuduje projektovou dokumentaci a případné návrhy oprav a doplnění předloží zhotoviteli do 7 dnů od převzetí projektové dokumentace.

Finální podoba projektové dokumentace bude objednateli předána do 31. 5. 2023.

VII. CENA  DÍLA

Cena díla se povyšuje o:

Cena bez DPH					398.000,00 Kč

DPH 21%						  83.580,00 Kč

Cena celkem					481.580,00 Kč

V cenách je zahrnuto:

- projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby, t. j. včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

- společný výkon technického a autorského dozoru po celou dobu výstavby s konáním hlavních kontrolních dnů minimálně 1x za 14 dní až do vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě do termínu odstranění případných vad a nedodělků

Celková cena díla je:

Cena bez DPH					718.000,00 Kč

DPH 21%						150.780,00 Kč

Cena celkem					868.780,00 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. A – 003609 – 00 zůstávají v platnosti.

Schváleno radou města dne 3. 4. 2023, usnesení č. 235.

Přílohy:

- Cenová nabídka 03/2023 ze dne 17. 3. 2023

V Sušici dne 	………..					   V Sušici dne…………..

--------------------------------				        ------------------------------------------  Bc. Petr Mottl				       	  		Ing. arch. Václav Franěk

Starosta města Sušice						jednatel EGF, spol. s r.o.