DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 232022

číslo smlouvy objednatele: A-003756-00

uzavřené dne 29.4.2022

na akci:

„Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“

- Objednatel:			Město Sušice

se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO:			00256129

DIČ:			CZ00256129

Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXX

Č. účtu: 		XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“

- Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.

se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko

zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti

IČO: 			64834042

DIČ: 			CZ64834042

Tel.: 			+420 376 571 106

Bank. spojení: 		XXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX

Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“

# ČLÁNEK I.

## Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106

ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

# ČLÁNEK II.

## Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je úprava znění článků smlouvy:

ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla

výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:

Závěrečné vyúčtování akce na základě skutečně realizovaného stavu. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 4 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 4 – v rámci změnového listu.

Znění ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku č. 4, přičemž uvedená cena je konečná, obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy). Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany dohodly, že cena za zhotovení díla činí, dle uzavřené SoD a dle tohoto dodatku č. 4 k SoD:

|  | Kč bez DPH | DPH ve výši 21% | Kč vč. 21% DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle původní SoD | 9.989.975,00 | 2.097.894,75 | 12.087.869,75 |
| Cena dle dodatku č. 1 | 2.678.196,36 | 562.421,24 | 3.240.617,60 |
| Cena dle dodatku č. 2 | 0,- - dodatek řešil pouze posunutí termínu dokončení |  |  |
| Cena dle dodatku č. 3 | 908.730,35 | 190.833,37 | 1.099.563,72 |
| Cena dle dodatku č. 4 | -2.150,17 | -451,54 | -2.601,71 |
| CENA KONEČNÁ | 13.574.751,54 | 2.850.697,82 | 16.425.449,36 |

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU KONEČNOU (stanovena na základě skutečného provedení stavby).

4.4. Stavba byla protokolárně převzata dne 18.4.2023.

# ČLÁNEK III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, a jejích dodatků č. 1, 2, a 3, která nejsou tímto dodatkem č. 4 měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 15.5.2023, usnesením č. 341.

Přílohy:

1/ změnový list č. 3, vč. rozpočtu pro dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Za objednatele: 						za zhotovitele:

17.5.2023							22.5.2023

…………………………… 					………………………………

Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda

starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.