Smlouva o dílo

č. 18-1542.3160114JPA

O dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Sušice, Volšovy – oprava povrchu komunikace

1.	Smluvní strany:

1.1. Objednatel:	Město Sušice

Náměstí Svobody č.p. 138

342 01 Sušice

Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: 	EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

Odd. B, vložka 518

Zastoupený: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Josef Matoušek, místopředseda správní rady

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen zhotovitel)

1.3. 	Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a

podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, nebo jeho částí, jsou

zmocněni jednat za:

objednatele:

zhotovitele:

2. 		Předmět plnění:

2.1.	Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: „Sušice, Volšovy – oprava povrchu komunikace“.

2.2.	Rozsah díla je specifikován položkovým soupisem prací ze dne: 31.3.2023, který je přílohou této smlouvy.

3.		Čas plnění:

3.1.	Zahájení stavebních prací: 3.5.2023

Dokončení stavebních prací: 30.6.2023

3.2.	Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, pokud nebude moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.

4.		Cena plnění:

4.1.	Cena za předmět plnění specifikovaný v článku „2“ této smlouvy:

„Sušice, Volšovy – oprava povrchu komunikace“

Cena bez DPH:	1 574 398,32 Kč

DPH 21 %:		   330 623,65 Kč

Celkem:		1 905 021,97 Kč

(Slovy: jeden milion devět set pět tisíc dvacet jedna koruna 97 /100)

4.2.	Případné odsouhlasené vícepráce/méněpráce budou řešeny dohodou obou smluvních stran formou dodatku k SOD.

5.		Fakturace a placení:

5.1.	Fakturace bude probíhat měsíčně, formou dílčích plnění díla, vždy k poslednímu dni v měsíci.

Podkladem pro vystavení dílčí faktury je aktuální soupis provedených prací, odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

5.2.	Splatnost dílčí faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.

5.3.	Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Faktury za dílčí plnění díla budou vystaveny včetně DPH.

5.4.	Objednatel prohlašuje že má zajištěné potřební finanční prostředky pro řádné financování díla.

6.	 		Dodací podmínky:

6.1.	Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.

6.2.	Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace stavby.

6.3.	Pokud bude nutné dle předpisů o pozemních komunikacích umístit při realizaci díla dopravní značky, nebo zajistit uzavírky a objížďky:

- zhotovitel zajistí vydání patřičných uzavírek a objížděk

- zhotovitel umístí dopravní značky dle předpisu a bude je udržovat po celou dobu realizace díla.

6.4.	Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v přiložené nabídkové kalkulaci.

7. 			Předání staveniště:

7.1.	Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději: 05/2023

7.2.	Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. 	 		Smluvní pokuty:

8.1.	V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky, za každý den prodlení.

8.2.	V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.		Záruční podmínky:

9.1.	Na dokončené dílo poskytne zhotovitel záruční lhůtu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

9.2.	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.

9.3.	Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, které vniknou následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, na vady díla způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud tato dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

10.		Všeobecná ustanovení:

10.1.	Veškeré požadavky objednatele ve významu změny projektu, dodatku projektu, nebo oznámení o vadě, jsou závazná pouze při podání písemnou formou.

10.2.	Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

10.3.	Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.

10.4.	Objednatel si vyhrazuje právo realizaci díla zrušit v případě neposkytnutí dotace.

10.5.	Tato smlouva má čtyři strany a dvě strany přílohy (položkový soupis prací) a je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

10.6.	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Sušici dne ……….				V Plzni dne 28.4.2023

…………………………				…………………………

Za objednatele:						za zhotovitele:

Bc. Petr Mottl						EUROVIA Silba, a.s.

starosta města						Josef Matoušek

místopředseda správní rady