Martin Rutkay

Zámečnictví RZ

342 01 Sušice

|  |  |  | 30.1.2024 |
| --- | --- | --- | --- |

Objednávka

Objednáváme u Vás opravu oplocení u ZŠ TGM, Komenského 59.

Cena za dílo:  dle rozpočtu, fakturujte s platnou DPH

Platební podmínky: na základě daňového dokladu

Záruční lhůta: 60 měsíců na dodaný materiál a  provedené práce

Termín plnění:  do 30.9.2024

Smluvní pokuta: v případě nedodržení termínu plnění uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Objednatel:  Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice, IČ: 00256129,

DIČ: CZ00256129

Souhlas dodavatele:

souhlasím  v Sušici………….2024

………………………………….

Vedoucí odboru majetku a rozvoje města