Návrh smlouvy o dílo

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

(FORMULÁŘ SMLOUVY)

„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ  - DOKONČENÍ“

Zadavatel:		     		Město Sušice

se sídlem:				Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

IČ: 							00256129

DIČ:							CZ 00256129

statutární zástupce: 			Bc. Petr Mottl, starosta města

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

„SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ  - DOKONČENÍ“

# uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Smluvní strany

Objednatel:   	Město Sušice

# se sídlem: 	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

Zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

# IČ:	00256129

# DIČ: 	CZ 00256129

# Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXX

Č. účtu: 		XXXXXXXXXX

# Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

# dále jen „Objednatel či Zadavatel“

# Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.

# se sídlem:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221

Zastoupený: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

# IČ: 45357307	DIČ: CZ 45357307

# Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

# Č. účtu:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

# Telefonní spojení:	376 311 209

# E-mail:	klatovy@silnice-klatovy.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

- Úvodní ustanovení – předmět dodatku

# 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 24.04.2023 uzavřena smlouva o dílo (č. smlouvy Objednatele: A-003913-00, č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „SUŠICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE A VODOVODU V ULICI 5. KVĚTNA, SMETANOVA, STUDENTSKÁ - DOKONČENÍ“.

# 2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s článkem 25. Změna smlouvy a článkem 6. Termíny plnění) tato smlouva o dílo dále mění a doplňuje následovně:

# 1) Termín dokončení prací se nově stanovuje na: 31.05.2024.

- Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

# 3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 6. Termíny plnění, respektive znění odstavce 6.2. Termín dokončení, bodu 6.2.1.:

6.2.1. Termín dokončení prací: do 31.05.2024.

- Závěrečná ustanovení

# 4.1.  Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

# 4.2.  Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.

# 4.3. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

# 4.4. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

# 4.5. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo (č. smlouvy Objednatele: A-003913-00, č. smlouvy Zhotovitele: 23025-01) ze dne 24.04.2023.

# 4.6. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

4.7. Tento smluvní dodatek byl schválen radou města Sušice dne 11.12.2023, usnesením č. 744.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

# V Sušici, dne  				V Klatovech, dne

12.12.2023						12.12.2023

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

# Bc. Petr Mottl, starosta města 	Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti		(oprávněn na základě plné moci)