DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-004080-00

uzavřené dne 17.4.2024

na akci:

„Sportovní hala – gabionové oplocení areálu“

- Objednatel:			Město Sušice

se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO:			00256129

DIČ:			CZ00256129

Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXXXX

Č. účtu: 		XXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“

- Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.

se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko

zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti

IČO: 			64834042

DIČ: 			CZ64834042

Tel.: 			+420 376 571 106

Fax:

Bank. spojení: 		XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX

Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“

ČLÁNEK I.

Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106

ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článků smlouvy:

ČLÁNEK IV. – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

ČLÁNEK  V. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:

V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které znemožňují v pokračování realizace a zadavatel ani zhotovitel je nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Zejména se jedná o způsob a zvýšený rozsah založení gabionového oplocení v návaznosti na soukromé pozemky a změnu technického řešení založení oplocení. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 1 – v rámci změnového listu č.1

Znění ČLÁNKU IV., „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení fyzické realizace (předání staveniště): 				17.4.2024

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla):				31.7.2024

3.2. Místo plnění: areál sportovní haly – p.p.č. 968/10, st.p.č. 2195, k.ú. Sušice nad

Otavou, sousední (soukromé) pozemky v ul. Pátera Ferdy, 342 01, Sušice II, okr. Klatovy

Znění ČLÁNKU V., „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet a je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany dohodly (s odkazem na přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo), že cena za zhotovení díla činí

|  | bez DPH | DPH ve výši 21% | vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle původní SoD | 1.698.999,00 | 356.789,79 | 2.055.788,79 |
| Cena dle dodatku č. 1 | 221.644,00 | 46.545,24 | 268.189,24 |
| CENA CELKEM | 1.920.643,00 | 403.335,03 | 2.323.978,03 |

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, Zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu Objednatele její zvýšení.

4.4. Změnu rozsahu a podoby provádění díla je možné provézt pouze po předchozím uzavřením dodatku k SOD.

4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do

doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).

ČLÁNEK III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, s názvem „Sportovní hala – gabionové oplocení areálu“ č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, s názvem „Sportovní hala - gabionové oplocení areálu“ uzavřené dne 17.4.2024, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004080-00, uzavřené dne 17.4.2024, bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 17.6.2024, usnesením č.389.

Přílohy:

1/ změnový list č. 1, vč. rozpočtu pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Za objednatele: 						za zhotovitele:

elektronicky podepsal						elektronicky podepsal

1.7.2024							2.7.2024

…………………………… 					………………………………

Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda

starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.