DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a o udělení licence k dílu,

č. A-003618-00, ze dne 3.8.2021

uzavřená v souladu s ust. § 2371 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

APRIS 3MP s.r.o.,

se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

provozovna: Praha 4, Baarova 36, 140 00

IČ: 27183912

DIČ: CZ27183912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102676

za níž jedná:  Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka společnosti

dále jen „zhotovitel“

a

Město Sušice

sídlo: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129

DIČ: CZ00256129

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXX

zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

I. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a o udělení licence k dílu, č. A-003618-00, ze dne 3.8.2021, je úprava rozsahu díla dle uvedené smlouvy, spočívající ve vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Rozšíření wellness provozu na střechu bazénu v Sušici“. Nový rozsah díla je specifikován a upřesněn v cenové nabídce č. 0712023 ze dne 17.7.2024, která je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem č. 1 se dále upravují vybraná ustanovení výše uvedené smlouvy takto:

II. Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla uvedené v čl. I. odst. 2 bod a1). až a5) této smlouvy a předat je objednateli v následujících termínech:

- architektonická studie bude dokončena do 30.9.2024.

- jednostupňový projekt pro provádění stavby do 20 týdnů od pokynu investora ke zpracování

- Výše uvedené termíny jsou chápány jako mezní. Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plnění.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena za provedení díla, vymezeného v čl. I. body a) a b). této smlouvy, byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

748.000,-Kč bez DPH a bez autorského dozoru (dále jen „cena díla“).

- Objednatel uhradí cenu díla dle odst. 1 tohoto článku na základě faktur vystavených takto:

a) za plnění uvedení v bodě  a) 	165.000,-Kč

b) za plnění uvedení v bodě  b)	539.000,-Kč

c) za plnění uvedení v bodě  b)	 44.000,-Kč

d) částka dle odst. I., bodu 2.d)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele A-003618-00, ze dne 3.8.2021, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv MVČR.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích stejné právní síly, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno radou města dne 12.8.2024, usnesením č. 495.

III. Přílohy

Přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je cenová nabídka č. 0712023 ze dne 17.7.2024.

za zhotovitele APRIS 3MP s.r.o.				 za objednatele:

26.8.2024							23.8.2024

…………………………………….	                                      ……………………………………….

Ing. arch. Miroslava Tylšová                   			Bc. Petr Mottl

jednatelka společnosti		                                                   starosta města Sušice