SMLOUVA O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

č. A-004300-00

uzavřená v souladu s ust. § 2371 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

APRIS, s.r.o.

se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

provozovna: Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00

IČ: 27183912

DIČ: CZ27183912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102676

za níž jedná: Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka

dále jen „zhotovitel“

a

Město Sušice

sídlo: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX

zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

I. Předmět plnění – dílo

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v poskytnutí autorského dozoru a sjednané související činnosti v rozsahu vymezeném v odst. 1.1., 1.2. tohoto článku pro akci „Sportovní hala Sušice“

(dále souhrnně označované jen jako „dílo“).

1.1. Autorský dozor v průběhu realizace stavby

1.2. Autorský dozor v průběhu přípravy realizačního projektu stavby zhotovitelem

- Objednatel je oprávněn pozastavit práce na plnění dle této smlouvy a to písemným pokynem adresovaným zhotoviteli. V takovém případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny díla odpovídající části předmětu plnění zhotovitelem vytvořeného do okamžiku doručení pokynu zhotovitele o pozastavení prací V případě, že přerušení prací bude trvat déle než 3 měsíce, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit.

II. Doba plnění

1.   Autorský dozor v průběhu realizace stavby – předpoklad realizace stavby 22 měsíců od data zahájení stavby, 4 měsíce příprava stavby a podpora při kolaudaci a předání stavby, AD a příprava – odhad 4 hodiny týdně.

2. Autorský dozor v průběhu přípravy realizačního projektu stavby zhotovitelem, předpoklad přípravy 4 měsíce, 4 hodiny týdně

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena za provedení díla, vymezeného v čl. I. body 1.1 až 1.2. této smlouvy, byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

340 600,-- Kč + DPH (dále jen „cena díla“) + cestovné ve skutečné výši

- Objednatel uhradí cenu díla dle odst. 1 tohoto článku na základě faktur vystavených takto:

1. faktury ve výši 650,-- Kč/ hod. dle měsíčního odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin za plnění uvedené v bodě 1.1

2. faktury ve výši 650,-- Kč/ hod. dle měsíčního odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin za plnění uvedené v bodě 1.2

3. cestovné ve výši 2 536,-- Kč/ 1 cestu (cesta 300 km, 5,80 Kč/km, cestovné 148,-- Kč, PHM 648,-- Kč).

Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur. V ceně nejsou zahrnuty poplatky veřejnoprávním orgánům a organizacím, jednotlivým správcům sítí apod. Vedlejší náklady a dodatkové výkony, které budou vykonávány nad rámec této smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle sazeb v písemně odsouhlasené výši.

- Splatnost zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného platebního dokladu (faktury) je čtrnáct dnů od jeho vystavení a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

IV. Způsob vypracování díla. Předání a převzetí díla

- Při plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele předanými mu před podpisem této smlouvy, zápisy či jinými dohodami smluvních stran podepsanými jejich oprávněnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, které bude mít k dispozici před provedením příslušné části díla, jíž se týkají.

- Při plnění této smlouvy se bude zhotovitel řídit včas předanými písemnými pokyny a instrukcemi odpovědného zástupce objednatele, pokud nebudou v rozporu s ujednáními této smlouvy ani s ostatními podklady a dokumenty pro provádění díla, a pokud zhotoviteli umožní řádně dokončit dílo v souladu s touto smlouvou bez nutnosti vynaložení nákladů, které by mu jinak nevznikly.

.

V. Práva a závazky zhotovitele a objednatele

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zpracovateli v nutném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména ve včasném odevzdání doplňujících údajů, upřesňujících podkladů, vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Přiměřenou lhůtu pro poskytnutí součinnosti uvedené v tomto odstavci určí v konkrétním případě zhotovitel tak, aby nebylo ohroženo řádné a včasné provedení díla (resp. jeho části) na základě této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby poskytne na výzvu zhotoviteli písemnou plnou moc, která ho zplnomocní k zastupování objednatele při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi, k obstarávání potřebných dokladů a dokumentů a k ostatním úkonům, které jsou potřebné k plnění předmětu této smlouvy a které bude zhotovitel vykonávat podle obsahu této smlouvy jménem objednatele, to vše v rozsahu plnění předmětu této smlouvy.

- Objednatel umožní zhotoviteli pro řádné a včasné provedení díla:

  - vstoupit na pozemky a do objektů dotčených výstavbou, jejichž je majitelem, a provádět v těchto objektech měření, sondy a jiné průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné vypracování díla nebo splnění požadavků veřejnoprávních orgánů, podle potřeby zhotovitele.

- Objednatel poskytne zhotoviteli i další součinnost, bude- li toho třeba k řádnému a včasnému provedení plnění, na základě výzvy zhotovitele, dle jeho pokynů, rozsahu a v přiměřeném termínu stanoveném  zhotovitelem tak, aby nebylo ohroženo řádné a včasné provedení díla.

- Objednatel bere na vědomí, že řádné a včasné provedení díla na základě této smlouvy, jakož i dodržení doby plnění jsou závislé na řádnosti a včasnosti jím poskytované součinnosti.

- Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že má veškerá oprávnění potřebná k provádění činnosti sjednané touto smlouvou.

VI. Ostatní ujednání

- V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vyúčtované části ceny díla, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v tomto článku, jestliže nebylo ani částečně způsobeno důvodem na straně objednatele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části díla za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo požadovat náhradu škody způsobené porušením smluvního závazku.

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  Nastane-li situace vyšší moci, pak dotčená smluvní strana, chce-li uplatňovat nárok na událost vyšší moci, okamžitě písemně uvědomí druhou stranu o výskytu takových událostí nebo okolností a předloží postačující důkaz o jejich příčinách a očekávaném trvání. V případě, že tak neučiní, není oprávněna se vyšší moci dovolávat a je povinna nést plně důsledky svého prodlení.

VII. odstoupení od smlouvy

- Tuto smlouvu lze předčasně ukončit pouze:

- písemnou dohodou smluvních stran, nebo

- odstoupením objednatele z důvodu podstatného porušení povinností plynoucích zhotoviteli z této smlouvy. Za podstatného porušení povinností plynoucích zhotoviteli z této smlouvy je považováno prodlení zhotovitele se plněním některého z termínů provádění díla (viz čl. II. odst. 1 této smlouvy) z důvodů výhradně na jeho straně po dobu delší než 4 týdny, nebo;

- odstoupením zhotovitele z důvodu podstatného porušení povinností plynoucích z této smlouvy objednateli. Za podstatné porušení povinností plynoucích z této smlouvy objednateli je považováno zejména prodlení objednatele s úhradou vyúčtované části ceny díla po dobu delší než 60 dnů.

- V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetím dnem po jeho odeslání druhé smluvní straně jako doporučená zásilka.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, popř. při předčasném ukončení této smlouvy dohodou vznikne zhotoviteli právo na úhradu části ceny díla vytvořené ke dni ukončení této smlouvy a nárok na úhradu potřebných nákladů, vzniklých zhotoviteli v souvislosti s předčasným ukončením této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání

- Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele Ing. arch. Miroslava Tylšová, tel.: XXXXXXXXXX  a ze strany objednatele Ing. Jan Vošalík, XXXXXXXXXX

- Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovanou součinnost a učinit veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této smlouvy.

- Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel zveřejní tuto smlouvu dle požadavků současně platné legislativy, tj. zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

X. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv MVČR.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

- Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany zavazují uzavřít do 30  pracovních dnů od obdržení výzvy druhé strany dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- Měnit nebo upravovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, řádně podepsaných oběma smluvními stranami.

- Přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem či odchylkou je vyloučeno.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Smlouva byla schválena radou města dne 28.4.2025, usnesením č. 320.

za zhotovitele:                                                         		za objednatele:

6.5.2025							5.5.2025

______________________________				______________________________

Ing. arch. Miroslava Tylšová                                                          Bc. Petr Mottl

jednatelka	 						starosta města Sušice