SMLOUVA O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

č. objednatele A-004301-00

uzavřená v souladu s ust. § 2371 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

APRIS s.r.o.,

se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

provozovna: Praha 10, U Plynárny 1002/97, 101 00

IČ: 27183912

DIČ: CZ27183912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102676

za níž jedná:  Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka společnosti

dále jen „zhotovitel“

a

Město Sušice

sídlo: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129

DIČ: CZ00256129

bankovní spojení:  XXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXX

zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

- Předmět plnění – dílo

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby a provedení dalších sjednaných souvisejících činností v rozsahu vymezeném v odst. 1 tohoto článku a dle nabídky na zakázku „Sportovní hala Sušice – změna užívání 1.PP na posilovnu, navýšení kapacity tribuny“ ze dne 5.4.2025,

(dále souhrnně označované jen jako „dílo“).

1. Rozsah díla je vymezen jeho následujícími částmi:

- Dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu původní dokumentace pro provádění stavby (výběr zhotovitele), dokumentace bude použita pro povolení změny stavby

- Změna dispozice 1.PP a části 1.NP (nové užívání – posilovna)

- Navýšení kapacity tribuny, návrh nového obvodového pláště, aktualizace technologických zařízení stavby (VZT, MaR, elektro)

- Vliv na parkování a úprava situace

a)	Architektonická studie, zastavovací plán

Vypracování návrhu nových vnitřních dispozic.

Architektonická studie bude obsahovat:

- Návrh vnějšího architektonického rázu části budovy

- Architektonicko-dispoziční návrh řešené části objektu (půdorysy, řezy, pohledy s barevným řešením fasád)

- Předběžné projednání s příslušným stavebním úřadem, krajskou hygienickou stanicí

Dokumentace bude předána v digitální formě ve formátu *.pdf

b)	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. (původní dokumentace pro zadání veřejné zakázky)

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby:

A) Průvodní list

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

D) Dokumentace objektů

D.1	Stavební a technologická část

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

D.1.2 Zdravotně technické instalace

D.1.3 Plynová odběrná zařízení

D.1.4 Vytápění, chlazení a vzduchotechnika

D.1.5 Silnoproud

D.1.6 Elektronické komunikace

D.1.7 Systémy technické ochrany

D.1.8 Měření a regulace

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.3 Stavebně konstrukční řešení – bude použita realizační dokumentace zhotovitele

D.4 Požárně bezpečnostní řešení

E) Dokladová část

F) Položkový rozpočet zpracovaný v cenové soustavě (oceněný a nulový)

Dokumentace bude předána 2x v tištěné formě + digitální formě ve formátu *.pdf a výkaz výměr ve formátu *.xlsx

c)	Inženýrská činnost nutná k získání povolení stavby (změny stavby před dokončením)

- Projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy, institucemi, právnickými a fyzickým osobami, správci médií a ostatními, vše v rozsahu, který určí příslušný stavební úřad

- Získaní kladných stanovisek dotčených orgánů statní správy a správců sítí

- Příprava a technická podpora investora při uzavírání smluvních vztahů se správci a dodavateli technické infrastruktury

- Příprava žádosti v rozsahu dle požadavku stavebního zákona a správního řádu

- Zajištění podání žádosti o povolení stavby (digitální podání)

- K předmětu díla chráněnému autorským zákonem, zhotovitel poskytne objednateli licenci v rozsahu stanoveném v  čl. VIII. této smlouvy, za podmínek tam uvedených.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději s podpisem SoD podklady pro provedení díla, ve kterých upřesní limity územní, požadavky na vypracování studie a projektové dokumentace.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je během zpracovávání díla oprávněn omezit jeho rozsah jen na některé jeho ucelené části jednostranně, písemným pokynem adresovaným zhotoviteli a to před zahájením prací na další části díla uvedené v odst. 1, bodech 1a), 1b), 1c).

- Objednatel je oprávněn pozastavit práce na plnění dle této smlouvy a to písemným pokynem adresovaným zhotoviteli. V takovém případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny díla odpovídající části předmětu plnění zhotovitelem vytvořeného do okamžiku doručení pokynu zhotovitele o pozastavení prací. V případě, že přerušení prací bude trvat déle než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Součástí díla není:

- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí,  Posouzení EIA, posouzení podlimitního záměru

- Studie denního osvětlení, akustická studie (stacionární zdroje hluku, hluk ze stavební činnosti, hluk z dopravy), rozptylová studie, akustická studie v prostoru

- Průkaz energetické náročnosti budovy

- Inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum – posouzení poměrů staveniště pro vsakování dešťových vod, radonový průzkum, mykologický průzkum, dendrologický průzkum

- Projekt připojení budovy na pult centrální ochrany

- Vypracování podrobných výkresů výztuže monolitických a prefabrikovaných konstrukcí

- Geometrický plán geodetické zaměření skutečného provedení

- Správní poplatky

- Studie interiéru, 3D vizualizace

- Řešení atypických interiérových prvků

- Práce na projektové dokumentaci v měřítku 1:10, 1:5, 1:1, které dokumentují detaily spojování materiálů. Tyto práce, tzv. výrobní dokumentace, jsou většinou součástí dodávky interiéru

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části díla uvedené v čl. I. odst. 1, bodech 1 a), 1 b), 1 c). této smlouvy a předat je objednateli v následujících termínech:

- Studie dle čl. I., bod 1a) této smlouvy – do dvou týdnů od podepsání smlouvy

- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení – do 8 týdnů od podepsání smlouvy a odsouhlasení studie.

- Termíny uvedené v  článku II., odst. 1.1. a 1.2 jsou chápány jako mezní. Pokud zhotovitel splní termín dříve, bude tato skutečnost objednatelem akceptována a objednatel se zavazuje přijmout i plnění dokončené před sjednaným termínem plnění.

- Termíny provádění díla uvedené v tomto článku se prodlužují o dobu prodlení objednatele se splněním některé z jeho povinností, zejména o dobu objednatelova prodlení s poskytnutím jeho součinnosti.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena za provedení díla, vymezeného v čl. I. body 1 a), 1 b), 1 c) této smlouvy, byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

464 000,-Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).

- Objednatel uhradí cenu díla dle odst. 1 tohoto článku na základě faktur vystavených takto:

1. za plnění uvedení v odstavci  1 a)		60.000,-Kč

2. za plnění uvedení v odstavci  1 b)		357.000,-Kč

3. za plnění uvedení v odstavci  1 c)		47.000,-Kč

- Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky veřejnoprávním orgánům a organizacím, jednotlivým správcům sítí apod. Vedlejší náklady a dodatkové výkony, které budou vykonávány nad rámec této smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli dle sazeb platných v době plnění

- Splatnost zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného platebního dokladu (faktury) je 14 dnů od jeho vystavení a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

IV. Způsob vypracování díla. Předání a převzetí díla

- Při plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele předanými mu před podpisem této smlouvy, zápisy či jinými dohodami smluvních stran podepsanými jejich oprávněnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, které bude mít k dispozici před provedením příslušné části díla, jíž se týkají. Vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací se objednatel zavazuje zhotoviteli neprodleně oznámit poté, kdy mu byly doručeny.

- Při plnění této smlouvy se bude zhotovitel řídit včas předanými písemnými pokyny a instrukcemi odpovědného zástupce objednatele, pokud nebudou v rozporu s ujednáními této smlouvy ani s ostatními podklady a dokumenty pro provádění díla, a pokud zhotoviteli umožní řádně dokončit dílo v souladu s touto smlouvou bez nutnosti vynaložení nákladů, které by mu jinak nevznikly.

- Projektová dokumentace, studie, vizualizace a ostatní dokumentace vypracovaná zhotovitelem v souladu s touto smlouvou (dále souhrnně jen „dokumentace“) bude objednateli předvedena a předána dnem doručení dokumentace nebo její části objednateli poštou nebo přímým předáním objednateli.

- Nedoručí- li objednatel zhotoviteli své námitky k předané dokumentaci (nebo její části) do 5 dnů ode dne jejího předání s upřesněním, jaký konkrétní rozpor předané části díla s touto smlouvou objednatel těmito námitkami  žádá odstranit, má se zato, že předaná dokumentace byla  řádně provedena.

- Důvodné námitky k předané dokumentaci, jimiž objednatel namítá konkrétní rozpor předané části dokumentace s touto smlouvou,  doručené zhotoviteli do 14 dnů ode dne jejího předání, tj. vady předané dokumentace, odstraní zhotovitel nejpozději do 14 dnů ode dne doručení námitek, nedohodne- li si s objednatelem písemně ohledně určité námitky (resp. určitých námitek) kratší lhůtu. V takovém případě bude dnem, kdy byla  objednateli doručena dotčená část dokumentace po odstranění vad uplatněných námitkami,  dotčená část díla považována za řádně provedenou.

- Zhotovitel bude předávat dílo v rámci dohodnuté ceny v následující formě a počtu vyhotovení:

studie - 3 vyhotovení na papíře pro potřeby objednatele a v digitální podobě v otevřeném datovém formátu (DWG, DOC, XLS) a ve formátu PDF

projekt pro ÚR – celkem 10 vyhotovení na papíře, z toho 2 pro stavební úřad a 2 pro objednatele, další vyhotovení dle potřeby projednávání ÚR + v digitální podobě v otevřeném datovém formátu (DWG, DOC, XLS) a ve formátu PDF

projekt pro SP - 10 vyhotovení na papíře, z toho 2 pro stavební úřad a 2 pro objednatele, další vyhotovení dle potřeby projednávání SP + v digitální podobě v otevřeném datovém formátu (DWG, DOC, XLS) a ve formátu PDF

Na požádání objednatele zhotovitel dodá objednateli další vyhotovení čistopisu v požadovaném počtu paré za zvláštní úhradu určenou aktuálním ceníkem zhotovitele bez zbytečného prodlení.

Zhotovitel poskytne studii, projekt pro ÚR a projekt pro SP ve formátu DWG výhradně objednateli. Objednatel je oprávněn toto poskytnout dále pouze se souhlasem zhotovitele.

V. Práva a závazky zhotovitele a objednatele

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zpracovateli v nutném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména ve včasném odevzdání doplňujících údajů, upřesňujících podkladů, vyjádření a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Přiměřenou lhůtu pro poskytnutí součinnosti uvedené v tomto odstavci určí v konkrétním případě zhotovitel tak, aby nebylo ohroženo řádné a včasné provedení díla (resp. jeho části) na základě této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby poskytne na výzvu zhotoviteli písemnou plnou moc, která ho zplnomocní k zastupování objednatele při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi, k obstarávání potřebných dokladů a dokumentů a k ostatním úkonům, které jsou potřebné k plnění předmětu této smlouvy a které bude zhotovitel vykonávat podle obsahu této smlouvy jménem objednatele, to vše v rozsahu plnění předmětu této smlouvy.

- Objednatel umožní zhotoviteli pro řádné a včasné provedení díla:

  - vstoupit na pozemky a do objektů dotčených výstavbou, jejichž je majitelem, a provádět v těchto objektech měření, sondy a jiné průzkumy, které jsou nezbytné pro řádné vypracování díla nebo splnění požadavků veřejnoprávních orgánů, podle potřeby zhotovitele.

- Objednatel poskytne zhotoviteli i další součinnost, bude- li toho třeba k řádnému a včasnému provedení plnění, na základě výzvy zhotovitele, dle jeho pokynů, rozsahu a v přiměřeném termínu stanoveném zhotovitelem tak, aby nebylo ohroženo řádné a včasné provedení díla.

- Objednatel bere na vědomí, že řádné a včasné provedení díla na základě této smlouvy, jakož i dodržení doby plnění jsou závislé na řádnosti a včasnosti jím poskytované součinnosti.

- Pokud by objednatel v průběhu prací požadoval změnu rozsahu prací (neuvedenou v čl. I. odst. 2. této smlouvy), popř. změnu předaných výchozích podkladů, je povinen uhradit vícenáklady spojené se zapracováním změn do projektu. Takovéto změny je objednatel povinen uskutečnit jen v případě, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým se změní předmět díla, resp. výchozí podklady a zároveň bude stanovena cena víceprací  a termíny provádění díla.

- V případě, že v rámci projednání projektu dojde k zásadním připomínkám dotčených orgánů, které ovlivní rozsah díla, zavazují se smluvní strany tuto situaci neprodleně řešit dodatkem k této smlouvě. Dojde-li k přerušení prací, smluvní strany dohodnou nový termín plnění. Dojde-li k přerušení a ukončení prací, uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla odpovídající do té doby vytvořené části díla.

- Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že má veškerá oprávnění potřebná k provádění činnosti sjednané touto smlouvou.

## VI. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců, která počíná plynout ode dne předání díla (projektové dokumentace).

- Touto zárukou zhotovitel objednateli zaručuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti a má právo na bezplatné odstranění vad, které řádně v záruční době u zhotovitele písemně uplatnil bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit. Vadou se rozumí rozpor díla s touto smlouvou nebo obecně platným právním předpisem.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po oznámení vady písemně sdělit objednateli, zda reklamaci vady uznává, resp. z jakých důvodů ji neuznává. Zhotovitel řádně reklamovanou vadu odstraní do 30-ti dnů od jejího oprávněného uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

VII. Vlastnická a autorská práva k dílu

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně, po jednotlivých částech, vždy okamžikem úhrady části ceny díla vyúčtované za příslušnou část díla.

- Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

- Objednatel je oprávněn užít dílo k účelu, k němuž bylo vytvořeno, v rozsahu licence udělené mu touto smlouvou, poté, kdy se stane jeho vlastníkem. Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení nesmí být použity bez výslovného svolení architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány a dodány.

- Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) jsou a zůstanou vlastnictvím autora, ať je stavba (akce), pro kterou byly vypracovány, provedena či nikoli. Objednatel obdrží  řádně autorizované kopie dokumentace  pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

- Autor dokumentace bude moci na vlastní náklady označit dílo po jeho dokončení tabulkou, umístěnou na příhodné, rozumné, viditelné, pevné části díla, popř. jiným vhodným způsobem.

- Objednatel se zavazuje během provádění díla na viditelném místě díla umístit poutač se jménem klienta, architekta, dodavatele a základními údaji o stavbě.

- Autor dokumentace je oprávněn uveřejnit dílo při zachování zájmů klienta a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.

VIII. Licence

- Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo v původní podobě výhradně k účelu, pro který bylo vytvořeno a jen v souvislosti se stavbou specifikovanou v čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále jen „licence“).

- Zhotovitel poskytuje objednateli licenci bez časového omezení ode dne úhrady příslušné části ceny díla zhotoviteli.

- Licence nabývá účinnosti okamžikem úhrady příslušné části ceny  díla zhotoviteli.

- Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho složky sám žádným způsobem užít.

- Objednatel není povinen autorské dílo ani jeho složky užít.

- Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout (podlicence) či postoupit třetí osobě, vždy však jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele a pouze k užití autorského díla v rozsahu licence poskytnuté touto smlouvou.

- V případě neoprávněného použití díla nebo jeho částí v rozporu s licenčními ujednáními sjednanými touto smlouvou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.

IX. Ostatní ujednání

- V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vyúčtované části ceny díla, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v tomto článku, jestliže nebylo ani částečně způsobeno důvodem na straně objednatele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %,- Kč z ceny příslušné části díla dle čl III odst 2 za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo požadovat náhradu škody způsobené porušením smluvního závazku.

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  Nastane-li situace vyšší moci, pak dotčená smluvní strana, chce-li uplatňovat nárok na událost vyšší moci, okamžitě písemně uvědomí druhou stranu o výskytu takových událostí nebo okolností a předloží postačující důkaz o jejich příčinách a očekávaném trvání. V případě, že tak neučiní, není oprávněna se vyšší moci dovolávat a je povinna nést plně důsledky svého prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

- Tuto smlouvu lze předčasně ukončit pouze:

- písemnou dohodou smluvních stran, nebo

- odstoupením objednatele z důvodu podstatného porušení povinností plynoucích zhotoviteli z této smlouvy. Za podstatného porušení povinností plynoucích zhotoviteli z této smlouvy je považováno prodlení zhotovitele se plněním některého z termínů provádění díla (viz čl. II. odst. 1 této smlouvy) z důvodů výhradně na jeho straně po dobu delší než 6 týdnů, nebo;

- odstoupením zhotovitele z důvodu podstatného porušení povinností plynoucích z této smlouvy objednateli. Za podstatné porušení povinností plynoucích z této smlouvy objednateli je považováno zejména prodlení objednatele s úhradou vyúčtované části ceny díla po dobu delší než 30 dnů.

- V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetím dnem po jeho odeslání druhé smluvní straně jako doporučená zásilka.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, popř. při předčasném ukončení této smlouvy dohodou vznikne zhotoviteli právo na úhradu části ceny díla vytvořené ke dni ukončení této smlouvy a nárok na úhradu potřebných nákladů, vzniklých zhotoviteli v souvislosti s předčasným ukončením této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Výklad této smlouvy a právní vztahy z ní vzniklé se v otázkách neupravených touto smlouvou řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

- Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy druhé strany dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.

- Přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem či odchylkou je vyloučeno.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města dne 12.5.2025, usnesením č. 333.

Příloha č.1 – Nabídka na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost č. 0382025 ze dne 5.4.2025.

za zhotovitele APRIS s.r.o.					 za objednatele:

16.5.2025							14.5.2025

……………………………..	                                                    ……………………………………….

Ing. arch. Miroslava Tylšová                   			Bc. Petr Mottl

jednatelka společnosti		                                                   starosta města Sušice