Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a násl. Nového občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: 		Město Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Zastoupen: Bc. Petr Mottl – starosta města

IČO/DIČ: 00256129/CZ00256129

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.

Pod Kalichem 385

342 01 Sušice

IČO: 26334615

DIČ: CZ26334615

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem

v Plzni oddíl C, vložka 13839

Zastoupen: Petrem Novým, jednatelem

tel.: 376 52 00 17, fax:376 52 00 17

mobil: 724 02 58 00

e-mail: info@rynostav.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2113742341/2700

II.

Místo plnění

Klostermannova 1330, 34201 Sušice II , kat. Území Sušice nad Otavou

# Komunitní centrum Sušice

III.

Předmět díla

Předmětem plnění této smlouvy je:  Oprava střechy na komunitním centru včetně výměny tepelné izolace dle výkazu výměr.

IV.

Termíny plnění

Zahájení prací        dle výzvy: od 1.9.2025

Dokončení díla       do 30.10.2025

Předání díla          30.10.2025

V.

Cena díla

Cena díla:  bez DPH: 1 904 609,37Kč

s 21%DPH: 2 304 577,2Kč

Cenová nabídka je přílohou a nedílnou součástí smlouvy.

VI.

Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na práce v délce 60 měsíců od převzetí. Na materiál se vztahuje záruka daná výrobcem.

VII. Platební podmínky

Splatnost faktur byla stanovena na dobu 14-ti dnů od jejich doručení na adresu objednatele.

VIII.

Zajištění závazku

1.	Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla má právo objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%  z celkové ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 2.	Zhotovitel v průběhu prací zamezí vzniku případných škod na objektu, které by vznikly prováděnou činností.

- 3.	Případné škody zhotovitel napraví vlastním nákladem, případně uhradí náklad na  nápravu na základě objednatelem předložených dokladů.

IX.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel se bude na vyzvání objednatele zúčastňovat kontrolních dnů a koordinačních porad.

- Zhotovitel potvrzuje, že je schopen předmět díla ve stanoveném rozsahu, kvalitě a ceně provést.

- Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušná ustanovení českých norem a předpisů, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

- Objednatel zajistí možnost nepřetržitého provádění prací.

- Zhotovitel vyzve objednatele dva dny před dohodnutým termínem dokončení díla k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění díla. Objednatel není oprávněn odepřít převzetí díla pokud nevykazuje vady, které výslovně brání jeho užívání nebo užívání podstatným způsobem zhoršují.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, zrušit nebo od ní odstoupit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran a potvrzenou inventarizací stavu placení a stavu dodávek.

- Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 	p. Petr Nový, jednatel společnosti,

- ve věcech technických: 	p. Petr Nový, jednatel společnosti,

Za objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 	Bc. Petr Mottl – starosta města

- ve věcech technických:

Pokud není v této smlouvě o dílo ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající, občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

- Tato smlouva o dílo nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Cenová nabídka ze dne 4.4.2025

V................. dne..............			V Sušici, dne

Objednatel:					Zhotovitel: