PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. příkazce: A-004344-00

# I. Smluvní strany

Příkazce:	           Město Sušice

nám. Svobody 138

342 01 Sušice 1

Statutární zástupce: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

IČ: 002 56 129

DIČ:CZ00256129

a

Příkazník:                 I…………………

### Ing. Karel Němeček

Nádražní 456, 387 11 Katovice

IČ: 438 44 685

DIČ: neplátce DPH

Číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXXXX

uzavřeli dnešního dne příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) ve věci činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (dále jen KOO BOZP) na stavbě:

„Domov seniorů v Sušici – stavební úpravy

– koordinátor BOZP“

II. Předmět plnění

- Příkazník se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem činnosti, jejichž cílem je: Provedení výkonu a činnosti KOO BOZP při realizaci stavby „Domov seniorů v Sušici – stavební úpravy“ (dále jen „stavba“), spočívající především v provedení činností  za provozu domova seniorů v tomto rozsahu:

- zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, zajistí jeho odsouhlasení zhotovitelem stavby a všemi jeho poddodavateli,

- zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě,

- zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,

- bude nápomocen při zpracování jednotlivých pracovních postupů zhotovitele stavby,  a to na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), a to zvláště s ohledem na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,   zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a požární ochrany (dále jen „PO“), a to zvláště s ohledem na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností na stavbě,

- bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav, jelikož stavební práce budou probíhat za provozu domova

- bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,

- bude informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,

- bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

- průběžně bude shromažďovat podklady pro přípravu závěrečné zprávy o činnosti koordinátora BOZP,

- bude spolupůsobit při mimořádných událostech na staveništi z hlediska BOZP,

- bude sledovat, zda zhotovitel dodržuje plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP, bude plán aktualizovat,

- zpracuje závěrečnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP a předá jí do 15 pracovních dnů po úspěšném předání díla,

- bude provádět další související a nezbytné činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, avšak vyplývající z činnosti prováděných dodavatelem na základě této smlouvy, které je vhodné a účelné provést za účelem řádného splnění jeho povinnosti.

- Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc, aby za něj právně jednal při obstarávání záležitostí uvedených v čl. II., bod 1., písm. a) až j) této smlouvy. Pokud bude příkazník k obstarání záležitosti příkazce potřebovat zmocnění nad rámec uvedené plné moci, vyžádá si u příkazce speciální plnou moc tak, aby mu ji mohl příkazce včas vystavit.

III. Povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat v souladu s pokyny a zájmy příkazce s vynaložením veškeré odborné péče.

- Příkazník je povinen písemně informovat příkazce o výsledcích všech provedených činností, kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít vliv na zdárné dokončení stavby.

IV. Povinnosti příkazce

- Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně informovat o všech dosud neznámých skutečnostech, které mohou průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit.

- Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní písemnosti týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, smlouvy, zápisy apod.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem dle článku VI. této smlouvy.

V. Doba trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu: 07/2025 až 12/2026.

- V případě zániku této smlouvy před jejím splněním, a to z jakýchkoliv důvodů, má příkazník právo na úhradu nutně či účelně vynaložených nákladů a na poměrnou část odměny dle článku VI. této smlouvy, vypočtenou podle poměru mezi rozsahem jím skutečně realizované části předmětu plnění a celkovým rozsahem plnění sjednaným touto smlouvou.

VI. Odměna a platební podmínky

- Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností uvedených v čl. II. odst. 1).

- Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí: 190.000,- Kč.

- Činnosti budou příkazníkem fakturovány příkazci průběžně, splatnost každé faktury bude minimálně 20 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příkazci.

- Příkazník není plátcem DPH.

VII. Odstoupení od smlouvy

1.	Příkazník může odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením odměny nebo její části dle článku VI. této smlouvy po dobu delší než dvacet dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti a dále v případě, že příkazce poruší ustanovení článků IV., VIII. a XI. odst. 3 této smlouvy.

2.	Příkazce může odstoupit od této smlouvy v případě, že příkazník poruší ustanovení článků III., VIII. a XI. odst. 2 této smlouvy.

3.	Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného oznámení     o odstoupení druhému účastníkovi této smlouvy.

VIII. Řešení sporů

- Účastníci se shodli na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k vyřešení příslušnému obecnému soudu, nedohodnou-li se účastníci dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení.

XI. Závěrečná ustanovení

- Účastníci jsou povinni sdělit si navzájem a bez odkladu případný vznik okolností bránících řádnému plnění této smlouvy, a to včetně případů vyšší moci, a ihned se sejít k řešení vzniklé situace.

- Žádný z účastníků nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

- Změny a dodatky této smlouvy je možné činit toliko písemně s podpisy obou smluvních stran.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu. Příkazník obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Příkazce obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

- Oba účastníci se plně seznámili s touto smlouvou, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz

toho připojují níže své podpisy.

- Uzavření smlouvy schválila rada města Sušice dne 4.8.2025, usnesením č. 509.

V Sušici  dne 15.8.2025

Za příkazce:							za příkazníka:

_________________________				___________________________

Bc. Petr Mottl							Ing. Karel Němeček

starosta města Sušice