DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: 	A-004342-00

uzavřené dne 10.12.2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v souvislosti s realizací stavby

„Domov seniorů v Sušici – stavební úpravy“

objednatel: 			Město Sušice

se sídlem: 			náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

zastoupený: 			Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

IČO:				00256129

DIČ: 				CZ00256129

bankovní spojení:		XXXXXXXXXX

číslo účtu: 			XXXXXXXXXX

(dále jen "objednatel")

a

zhotovitel: 			RYNOSTAV, s.r.o.

se sídlem: 			Pod Kalichem 385, 342 01, Sušice

IČO: 				26334615

DIČ:				CZ26334615

jednající: 			Petr Nový – jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13839

bankovní spojení: 		XXXXXXXXXX

číslo účtu: 			XXXXXXXXXX

odpovědný zástupce

ve věcech smluvních

a ve věcech technických: 	Petr Nový

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivé jako „smluvní strana“.

Článek I

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov seniorů v Sušici – stavební úpravy“ (dále jen „Veřejná zakázka“) uzavřely dne 8.8.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

- V důsledku okolností, které Objednatel ani Zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, nemohli předvídat, vyvstala potřeba prodloužení termínu dokončení díla.

- Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních vlastním zaviněním nezapříčinila. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

- Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.

Článek II

Změny Smlouvy o dílo

- Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, dochází ke změně termínu dokončení díla, neboť v průběhu provádění díla došlo k prodloužení dodávky podlahových krytin na straně jejich výrobce, což ovlivnilo harmonogram stavebních prací. V čl. „V. TERMÍNY PLNĚNÍ“  smlouvy o dílo se znění odst. č. 1. mění takto:

„1.  Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: předpoklad objednatele červenec 2025.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak;

Zahájení prací na díle: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Termíny dokončení díla:

I. etapa: 		do 30.11.2025

II. a III. etapa: 	do 7.5.2026.

Článek III

# Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

- Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 595, ze dne 29.9.2025.

| elektronicky podepsáno: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za objednatele 2.10.2025 |  |  |  | za zhotovitele . 3.10.2025 |  |
| ……….…………..……………... Bc. Petr Mottl starosta města Sušice |  |  |  | ……….………..……………... Petr Nový jednatel |  |