Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a násl. Nového občanského zákoníku

- Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

náměstí Svobody 138

342 01  Sušice

IČ: 	00256129

DIČ: 	CZ00256129

Zastoupen: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		3420297/0100

Zhotovitel:

BDP plus s.r.o.

Roháčova 188/37

130 00 Praha 3

IČO: 28313887

DIČ: CZ28313887

zapsán v Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157248

Zastoupen: 		Zdeňkem Pazourkem, jednatelem

Mobil: 		602 373 259

E-mail: 		pazourek@bdpplus.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- Předmět díla

Předmětem plnění této smlouvy je Odstranění štěrkopískových nánosů z řeky Otavy v ploše zdrže mlýna Pelant.

- Termíny plnění

Práce proběhnou dle povětrnostních podmínek a stavu vody od 29. září s předpokladem délky trvání 5 až 7 dnů (tj. maximálně do 7.10.2025).

- Cena díla

Cena díla je stanovena dle nabídky ze dne 29. 8. 2025 ve výši 490.000,- Kč bez DPH, za předpokladu objemu těženého materiálu 1000 m3. Podle skutečného objemu vytěženého materiálu se tato cena proporcionálně upraví (vícepráce, méněpráce).

- Závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést práce řádně a včas za těchto podmínek :

- stroje, které budou vjíždět do toku, musí mít veškeré olejové náplně ekologicky odbouratelné, dodavatel dodá kopii technických listů použitých náplní, případně protokol o provedení ekologických náplní certifikovaným pracovištěm, zhotovitel přebírá na sebe veškerou zodpovědnost za splnění této podmínky vůči ochraně přírody

- zhotovitel bere na vědomí stanovené termíny k provedení díla, a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byly dodrženy,

- zhotovitel bude dbát pokynů a doporučení orgánu biologického dozoru (pan Robert Ouředník – 721701738, Ing. Ondřej Spisar, Ph.D.- 739202585),

- veškeré práce budou probíhat v souladu se stanovenými podmínkami v dokumentaci (v příloze):

  - Povodí Vltavy, č.j. PVL-12743/2025/140

  - Krajského úřadu Plzeňského kraje, č.j. PK-ŽP/4595/2025

  - Městského úřadu Sušice, OŽP, OOP, č.j. 2059/25/ZPR/Kra

  - Městského úřadu Sušice, OŽP, vodoprávní úřad, č.j. 2253/25/ZPR/Ran

- práce budou prováděny v souladu s Dokumentací a Biologickým posouzením stavu území Otava Sušice-jez Pelant, předložené k žádostem o vydání rozhodnutí či souhlasu (v příloze)

- Ostatní podmínky

Vytěžený materiál bude uložen dle pokynů objednatele k dalšímu využití. Celkový objem vytěženého materiálu bude určen výpočtem na základě geodetického snímkování dronem (zajistí na svůj náklad objednatel).

- Platební podmínky

Konečná faktura bude vystavena po dokončení prací a stanovení a odsouhlasení celkového objemu vytěženého materiálu.

Splatnost faktur bude stanovena na dobu 14 dnů od jejich doručení na adresu objednatele.

- Zajištění závazku

Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu neplněním závazku z této smlouvy, je povinna uhradit škodu podle §373 a násl. obchodního zákoníku.

Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla z důvodu na straně zhotovitele  má právo objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Ostatní ujednání

V případě, že zhotovitel při realizaci předmětu díla způsobí škodu na stavebních objektech v toku řeky Otavy, je povinen škody na své náklady neprodleně odstranit.

- Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, zrušit nebo od ní odstoupit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran a potvrzenou inventarizací stavu placení a stavu dodávek.

- Pokud není v této smlouvě o dílo ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající, občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., zákonem o registru smluv.

- Objednatel poskytuje k této smlouvě o dílo přílohy v elektronické formě:

  - stanovisko Povodí Vltavy, č.j. PVL-12743/2025/140

  - rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, č.j. PK-ŽP/4595/2025

  - závazné stanovisko Městského úřadu Sušice, OŽP, OOP, č.j. 2059/25/ZPR/Kra

  - rozhodnutí Městského úřadu Sušice, OŽP, vodoprávní úřad, č.j. 2253/25/ZPR/Ran

  - dokumentace předkládaná orgánům státní správy

  - Biologické posouzení stavu území Otava Sušice-jez Pelant

  - souhlas správce jezu

  - nabídka zhotovitele ze dne 29. 8. 2025

- Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 15.9.2025.

V Sušici dne ……………..

Objednatel					        Zhotovitel

Bc. Petr Mottl	                                      Zdeněk Pazourek

starosta města Sušice                                       jednatel BDP plus s.r.o.