DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. A-003305-00 ze dne 28.6.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na projektovou dokumentaci na akci

„Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			Ing. Jiří Kojzar

se sídlem :			Lazny 137, Strašín, 342 01

IČO :				87992507

ČKAIT: 				0201808

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXX

e-mail :				XXXXXXXXXXXX

tel.:				XXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Všeobecná opatření proti šíření infekce COVID 19 znemožnila zhotoviteli vypracování tak rozsáhlé dokumentace v původním termínu. Zejména uzavření mateřských škol způsobilo ukončení jeho podnikatelské činnosti, z důvodu péče o dítě v domácnosti.

Z výše uvedených důvodů bude posunuta doba odevzdání dokumentace pro provádění stavby.

- Tento dodatek č. 2 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci III. Doba plnění, přičemž původní znění odst. III. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace odst.1: 	do 30.11.2019

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace odst.2: 	do 31.12.2020

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003305-00 ze 28.6.2019 s názvem „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“ a v dodatku č. 1 k této smlouvě, neupravené v tomto dodatku č. 2, zůstávají v platnosti.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila na svém jednání dne 25.5.2020 rada města, a to usnesením č. 375.

za zhotovitele:							za objednatele:

v Laznech dne 15.6.2020					v Sušici dne 8.6.2020

________________________					______________________________

Ing. Jiří Kojzar							Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice