SMLOUVA  O   DÍLO

Uzavřená podle § 2586  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Dodávka a montáž interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:                       	Město Sušice

se sídlem                               	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO:                                       	00256129

DIČ :                                     	CZ00256129

zastoupené starostou města  	Bc. Petrem Mottlem

Bankovní spojení:			Česká Spořitelna a. s.

Číslo účtu:				5070112/0800

E-mail:				podatelna@mususice.cz

Tel.:					376 540 111

Fax.:					376 540 112

(dále jen objednatel)

- a

- 2. Zhotovitel :		Jan Čtvrtník

- se sídlem			Na Hejčarech 160, 373 65 Dolní Bukovsko

- IČO :				40732550

- DIČ :				CZ 6407040420

- Zastoupený			Janem Čtvrtníkem

- Společnost zapsána u:	Živnostenský úřad v Českých Budějovicích

- Bankovní spojení:		Komerční Banka Týn nad Vltavou

- Číslo účtu:			110-504423/0100

- E-mail:			jan@ctvrtnik.cz

- Tel.:				602 149 499

- Fax.:

(dále jen zhotovitel)

II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- Cenová nabídka Zhotovitele včetně rozpočtu ze dne 5. 6. 2020

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Arch. Irena Jandová, Mgr. Ing. Arch. Karel Janda, Dolní Staňkov 5, 342 01 Sušice, autorizovaný architekt č. 02968 z prosince 2019

III. PŘEDMĚT DÍLA

- Jedná se o dodávku a montáž vybavení interiéru budoucího informačního centra v objektu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody. Objekt není kulturní památkou, ale nachází se na území Městské památkové zóny Sušice (vyhl. MK ČR č. 476/1992 ze dne 10. 9. 1992).

- Předmět díla je podrobně popsán v projektové dokumentaci „projekt interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici“, kterou vypracovali Ing. Arch. Irena Jandová a Mgr. Ing. Arch. Karel Janda, Dolní Staňkov 5, 342 01 Sušice a zhotovitel je povinen se touto projektovou dokumentací řídit. Pokud se zhotovitel nebude řídit a dbát podmínek vyplývajících z projektové dokumentace, nebudou takto vzniklé požadavky na více práce ze strany objednatele akceptovány a uznány.

- Dílčí detaily budou před zahájením dodávky a montáže konzultovány s autory projektové dokumentace. Dodavatel před započetím dodávek a výroby ověří veškeré rozměry a podmínky na místě stavby a výrobu přizpůsobí zjištěnému stavu. Všechny úpravy a změny vyvolané v průběhu realizace bude předem konzultovat a odsouhlasovat s autory projektu a investorem.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy o dílo provést veškeré práce, dodávky a úkony, kterých je třeba k zahájení, ukončení a předání předmětu smlouvy o dílo.

IV. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ

- Termín zahájení 16. 6. 2020.

- Termín dokončení nejpozději do 24. 8. 2020. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této Smlouvy. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

- Místem plnění je: dům č. p. 10/I, náměstí Svobody, 342 01 Sušice, p. č. 113/1 v k. ú. Sušice nad Otavou, prostor 1.

- Termín předání a převzetí díla – Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této Smlouvy, o předání díla bude sepsán předávací protokol.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace a je závazný.

- Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.

- Cena díla – obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH				566.000,00  Kč

DPH 21%						118.860,00  Kč

Cena celkem včetně 21% DPH 			684.860,00  Kč

- Faktura je splatná do 14 dnů po jejím předání. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli uhradí 60% z ceny celého díla po podpisu této smlouvy o dílo na základě zálohového daňového dokladu. Výše zálohy nepřesáhne výši 339.600,00 Kč bez 21% DPH.

- Náležitosti daňových dokladů – faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- Identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

- Identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

- Popis obsahu účetního dokladu

- Datum vystavení

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění

- Výši ceny bez daně celkem

- Sazbu daně

- Výši daně celkem

- Cenu celkem včetně daně

- Podpis odpovědné osoby Zhotovitele

- Přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

- Faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech

VI. MAJETKOVÉ SANKCE

- Sankce za neplnění dohodnutých termínů – Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku IV. odstavec 2 této smlouvy ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.

- Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.

- Lhůta splatnosti sankcí – strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

VII. KONTROLNÍ DNY

- Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly plnění smlouvy. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním. Pravidla konání kontrolních dnů budou sjednána při schůzce o převzetí a předání staveniště.

- Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

- Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávající funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- Zhotovitel vyhotoví zápis z každého konaného kontrolního dne, který bude obsahovat postup prací i s termíny částečného dokončení. Tento zápis předloží zhotovitel do dvou pracovních dnů Objednateli a Autorskému dozoru k připomínkám a následnému odsouhlasení. Všechny zápisy z kontrolních dnů budou odevzdány při konečném předání celého díla.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této Smlouvě uvedené.

- Záruční lhůta se sjednává v délce 30 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla a podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem a Objednatelem. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

- Uplatnění reklamace – Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení reklamací odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního dílu

- Odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná

- Přiměřenou slevu na sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Měnit nebo upravovat text této Smlouvy lze jen formou písemných dodatků řádně podepsaných oběma smluvními stranami.

- Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení    zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz připojují své podpisy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Schváleno radou města dne 15. 6. 2020, usnesení č. 391.

Přílohy:

- Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 4. 6. 2020

- Projektová dokumentace „Projekt interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici“ vypracované Ing. Arch. Irenou Jandovou a Mgr. Ing. Arch. Karlem Jandou, autorizovaným architektem č. 02968

V Sušici dne 17. 6. 2020				V …………. dne…………..

--------------------------------				        ------------------------------------------  Bc. Petr Mottl				       	  		Jan Čtvrtník

starosta města Sušice