CN ze dne 25.1.2021 						     Vošalík/143			           11.2.2021

MONTOP CZ, spol. s r.o.

Hlinická 1508/9

390 02  TÁBOR

(doručeno emailem)

Věc: 	OBJEDNÁVKA -  výměna expanzních nádob vč. souvisejících prací ve směšovacích stanicích TUV v bytových domech č.p. 519 a č.p. 925, ul. Nádražní

Předmět objednávky:	výměna expanzních nádob na systému TUV vč. souvisejících prací

Zdůvodnění:	po rekonstrukci kotelny K6 (v čp. 357) byla zkušebním provozem odhalena nedostatečná dodávka TUV do míst spotřeby při vyšším odběru – kolísání teploty je způsobeno nedostatečnou akumulací systému TV

Způsob zadání: 	přímá objednávka na základě cenové nabídky ze dne 25.1.2021 zhotovitele kotelny v Nádražní ul.,  č.p. 357

Místo plnění: 	směšovací stanice TUV v bytových domech č.p. 519 a č.p. 925, ul. Nádražní, 1.PP (suterén), Sušice

Termín plnění: 	obratem, nejpozději do 20.3.2021 (dílčí termíny demontáže a zejména montáže budou s dostatečným předstihem konzultovány s provozovatelem tepelného hospodářství)

MONTÁŽNÍ PRÁCE JE ZHOTOVITEL POVINEN PŘIZPŮSOBIT PROVOZU TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ!!!

Cena za kompletní

práce a dodávky: 	nejvýše 69.902,- Kč bez DPH

dle přílohy (viz přiložená cenová nabídka, doručená emailem dne 25.1.2021)

Záruční podmínky: 	na kompletní dodávku a montáž se poskytuje záruka 36 měsíců, která počíná běžet dnem uhrazení faktury za provedené práce

Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem

_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

jvosalik@mususice.cz, 724 181 599