Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003297-00 ze dne 5.6.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená – realizace odbočky s uzávěry pro trasu A“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

- a

- 2. Zhotovitel:   			STAVOPLAST KL, spol. s r.o.

se sídlem :			Stachy 266, 384 73, Stachy

IČO :				40740056

DIČ :				CZ40740056

zastoupený :			Ladislavem Boříkem, jednatelem

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				stavoplast@stavoplastkl.cz

tel.:				+420 388 404 101

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla v článku IV. uzavřené smlouvy o dílo následovně:

Termín zahájení provozu

(dokončení kompletních trubních rozvodů,

vč. příslušných kompletačních prací a zkoušek):					2.9.2019

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :				18.10.2019

V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 19.8.2019 usnesením č. 563.

za zhotovitele:						za objednatele:

v Klatovech dne 21.8.2019				v Sušici dne 21.8.2019

__________________________			______________________________

Ladislav Bořík						Bc. Petr Mottl

jednatel 						starosta města Sušice