DODATEK Č. 1 KE SmlouvĚ o dílo

Č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“

# uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Smluvní strany

Objednatel:   	Město Sušice

# se sídlem: 	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

Zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města

# IČ:	00256129

# DIČ: 	CZ 00256129

# Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX

# Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

# dále jen „Objednatel“

# Zhotovitel:	HSF System SK s.r.o.

# se sídlem:	Bytčianska 499/130, 010 03 SK Žilina

zápis v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, v odd. s.r.o., vložce 52489/L

Zastoupený:	Ing. Janem Hasíkem, jednatelem

# IČ: 45412464	DIČ: SK2022973095

# Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXX

# Č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXX

# Telefonní spojení:	595700660

# E-mail:	hsfsystem@hsfsystem.cz

dále jen „Zhotovitel“

# Účel dodatku č. 1

  - Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. 7. a 27. smlouvy o dílo č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021, na akci „Sportovní hala Sušice“, z důvodu překážky dle ustanovení č.7.3.h) a dále pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

  - Vyšší mocí/ překážkou dle ustanovení č.7.3.h) a 27. smlouvy o dílo se pro účely tohoto dodatku rozumí současná situace na stavebním trhu, vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobuje nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, žádná smluvní strana ji nemohla předvídat a ani tuto situaci ovlivnit.

  - Z výše popsaných důvodů není zhotovitel schopen, byť na nezbytně dlouhou dobu, stanovit dopad popsané situace do ceny a termínu dokončení stavby.

  - Smluvní strany se proto dohodly na přerušení realizace stavby „Sportovní hala Sušice“ prozatím do 30.6. 2022 s tím, že po tomto datu obnoví jednání o pokračování projektu, pakliže ani jedné ze smluvních stran nevznikne před tímto datem okolnost, která by měla za následek jiné právní jednání.

  - Smluvní strany se dohodly na vypořádání dílčích plnění smlouvy, v souladu se smlouvou o dílo.

# USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  - Ostatní ustanovení, uzavřená ve Smlouvě o dílo, neupravená v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné platnosti.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

  - Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronicky a podepsán v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  - Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila rada města Sušice dne 23.5.2022, usnesením č. 345.

# PŘÍLOHA

- Soupis provedených prací – po položkách do 30.4.2022

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

# V Sušici 27.5.2022					V Ostravě 30.5.2022

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

# Bc. Petr Mottl, starosta	     				Tomáš Hess, obchodní ředitel

# starosta města Sušice	pověřen na základě plné moci